У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорск

______________________Горбунов В.А.

«_____»  _____________ 2018г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных  подстанций  6/0,4кв,

подлежащих  текущему  ремонту

на  2018год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/101-2 | 63 | г.Дивногорск, нижний проезд, 35/15д (перкачка №3) | Сентябрь |
| 2 | 3/101-2 | 560 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 12а | Август |
| 3 | 11/101-6 | 100 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 13 (Перекачка №5) | Апрель |
| 4 | 9/104-1-5 | 2х630 | г.Дивногорск, Спортивная, 2а | Октябрь |
| 5 | 10/104-1-5 | 2х400 | г.Дивногорск, ул. Заводская, 12а | Август |
| 6 | 11/104-1-5 | 2х400 | г.Дивногорск, ул.Заводская, 2а/2 | Май |
| 7 | 13/104-1-5 | 2х180 | г.Дивногорск, Старый Скит, 2а (База Водоканала) | Июнь |
| 8 | 4/104-3-4 | 2х400 | г.Дивногорск,Чкалова,31а/1 | Август |
| 9 | 5/104-3-4 | 2х400 | г.Дивногорск,Чкалова,72а | Февраль |
| 10 | 3/104-3-6 | 2х400 | г.Дивногорск, Бочкина,36а | Сентябрь |
| 11 | 14/104-3 | 180 | г.Дивногорск,,Бочкина,40а | Сентябрь |
| 12 | 21/104-3 | 560 | г.Дивногорск, Верхний проезд, 3/1г (Резервуар 500м3) | Февраль |
| 13 | 15/105-8 | 320 | п.Слизнево,ул.М.Слизнево,9а | Май |
| 14 | 16/105-8 | 400 | п.Овсянка, ул.Гагарина 1/1б | Октябрь |
| 15 | 4/105-3 | 100 | п.Молодёжный, Школьная 6а | Июнь |
| 16 | 3/105-4 | 560 | п.У-Мана, Манская, 2а | Июнь |
| 16 | 16/105-6 | 180 | п.Манский ул.Скалистая, 80а | Апрель |
| 17 | 2/109-1-2 | 2х400 | г.Дивногорск, Набережная,41а | Июль |
| 18 | 7/109-1-2 | 2х180 | г.Дивногорск, Набережная, 33а | Июль |
| 19 | 2/109-3-4 | 2х320 | г.Дивногорск,Набережная,7а | Март |
| 20 | 3/109-3-4 | 2х320 | г.Дивногорск,Набережная,13а | Март |
| 21 | 6/109-8 | 100 | г.Дивногорск,Старый Скит,2а/1 (Розарий) | Май |
| 22 | 11/109-8 | 180 | г.Дивногорск, Набережная, гаражи | Апрель |
| 23 | 1/109-9 | 180 | г.Дивногорск, Гидростроителей, 2а/9 | Апрель |

Составил инженер  ПТО  МУПЭС:                                                А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                                 Е.А. Привалихин