У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г. Дивногорск

______________________В.А. Горбунов

«_____»  ________________2020г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных подстанций 6/0,4кв,

подлежащих текущему ремонту

на 2020год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1/101-4 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 29/1а | Апрель |
| 2. | 2/101-5 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15а (столовая) | Апрель |
| 3. | 1/101-7 | 100 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 33/1в (перекачка №3) | Март |
| 4. | 7/101-7 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15ж | Май |
| 5. | 8/101-10 | 400 | г. Дивногорск, Нижний проезд, | Май |
| 6. | 3/102-5 | 63 | Красноярское водохранилище (метеостанция) | Май |
| 7. | 2/104-1 | 320 | г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 6а | Февраль |
| 8. | 6/104-1 | 100 | г. Дивногорск,, ул. Старый Скит,16а (ЗЯБ) | Март |
| 9. | 1/104-3-4 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 41а | Октябрь |
| 10. | 19/104-3-4 | 2х250 | г. Дивногорск,ул.Чкалова,175а (Роддом) | Март |
| 11. | 6/104-4 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Чкалова | Март |
| 12. | 3/104-5 | 400 | г. Дивногорск, Восточн. Коммунальная зона (ООО ПКФ «Пионер») | Сентябрь |
| 13. | 3/104-1-5 | 2х320 | г. Дивногорск, ул. Заводская, 37а | Апрель |
| 14. | 11/104-8/109-10 | 2х320 | г. Дивногорск, пр. Студенческий (Перекачка №8) | Октябрь |
| 15. | 11/105-8 | 320 | п. Слизнево, ул. Б. Слизнево, 1а | Июль |
| 16. | 1/105-4 | 320 | п. У-Мана, ул. Береговая, 6а | Август |
| 17. | 2/105-4 | 250 | п. У-Мана, ул. Комсомольская, 2а | Август |
| 18. | 11/105-4 | 630 | п. У-Мана, ул. Комсомольская,19а | Июль |
| 19. | 14/105-4 | 750 | п. У-Мана, ул. Заманская, (с/о «Энергетик») | Август |
| 20. | 22/105-4 | 320 | п. У-Мана, ул. Заманская, (с/о «Энергетик») | Август |
| 21. | 4/105-6 | 180 | п. Манский, пер. Столбовой, 18а | Июнь |
| 22. | 15/105-6 | 100 | п. Манский, ул. Первостроителей, 18а | Июнь |
| 23. | 6/105-7 | 180 | п. Манский, ул. Лесная, 20а | Июнь |
| 24. | 10/105-7 | 63 (мачтовая) | п. Манский, пер. Песочный, 2а (ч/а Иванов) | Июль |
| 25. | 12/105-7 | 180 | п. Манский, пер. Столбовой, 2а (с\о «Динамо») | Июль |
| 26. | 17/105-7 | 160 | п. Манский,, ул. Школьная, 3а | Сентябрь |
| 27. | 18/105-7 | 100 | п. Манский, пер. Клубный, 15а | Сентябрь |
| 28. | 4/109-8 | 100 | г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 18а (АЗС ЗЯБ) | Ноябрь |
| 29. | 12/110-3 | 180 | г. Дивногорск, ул. Школьная, 22а | Октябрь |
| 30. | 1/РП9-1 | 100 | г. Дивногорск, ул. Гидростроит., 2б/2 (перекачка №9) | Октябрь |
| 31. | 2/РП9-4 | 100 | г. Дивногорск, ул. Гидростроит., 2б/3 (перекачка №9) | Октябрь |

Составила инженер ПТО МУПЭС:                                               А.В. Логванов

Согласовано гл. инженер МУПЭС:                                                Е.А. Привалихин